Project Charter

(Acta de Constitución del Proyecto)

A.  Información General

| Nombre del Proyecto | ProfeGO | Fecha de Preparación | 12 de Septiembre de 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuario: | Estudiantes y profesores particulares | Fecha de Cierre: | 21 de Noviembre de 2022 |
| Preparado por: | Grupo 6 | Autorizado por: | Gerencia General |

B.	Propósito del Proyecto (descripción del producto o servicio)

El producto a entregar es una aplicación en la cual los estudiantes universitarios tienen la oportunidad de buscar y contratar a profesores particulares. De igual manera, los profesores particulares pueden utilizar la aplicación para ofrecer sus servicios hacia los estudiantes que los requieran.

C.	Objetivo del Proyecto

| Metas de la Organización | Objetivos del Proyecto |
| --- | --- |
| Ser un espacio donde los estudiantes puedan informarse, estudiar y compartir información sobre los profesores de su interés. | Implementar un sistema para la conexión de los alumnos con los profesores. |
| Hacer un seguimiento de las consultas o dudas de los estudiantes con respecto a los profesores publicados en la aplicación. | Implementar un sistema para poder registrar todas las dudas y comentarios que los usuarios interesados que quieran compartir o consultar con respecto a profesores. |
| Reducir los tiempos de atención de las consultas o dudas con respecto a los profesores publicados, para poder ayudar al estudiante a una mejor elección. | Implementar una base de datos para recopilar los datos de los profesores y alumnos. |

D.	Alcance del Proyecto

Resultados del Proyecto.

- Plan de Trabajo.

- Análisis de la página web

- Modelado de Datos.

- Diseño de la página web

- Documento de Arquitectura.

- Construcción de la página web

- Implementación de la página web

- Informe final del Proyecto.

Contenido del Proyecto.

- Fase de Análisis de Requisitos y Planificación del proyecto

- Fase de Análisis y Diseño

- Fase de Elaboración

- Fase  de Pruebas

- Fase de Implantación de la página web

Stakeholders claves.

- Equipo Integrante del Proyecto de Gerencia de Desarrollo de Software

Hipótesis o Suposiciones.

- El área de Tecnología contará con la infraestructura necesaria para la implementación de la página web:

- Servidor de Base de Datos

- Equipo cómputo donde se revisarán las consultas y/o opiniones.

- El área de Métodos y Procedimientos proporcionará los procedimientos, procesos, formatos a sistematizar.

- Existe una completa disponibilidad de tiempo de los usuarios finales para su participación  en en la página web

- La información enviada por los usuarios es recolectada.

Restricciones.

- La página web deberá estar implementada en un plazo máximo de 10 semanas.

- Cumplir con los estándares de Análisis y Desarrollo según la metodología RUP.

F.	Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

Estimación de recursos requeridos:

- Un Gerente de proyecto

- Tres analistas funcionales

- Dos desarrolladores web

Estimación de Fechas a Programar:

- Fecha de inicio: 12 de septiembre de 2022 (Semana 2)

- Fecha de término: 21 de noviembre de 2022 (Semana 11)

G.	Funcionalidades del Proyecto

Funciones de usuario

- Registrar cuenta de usuario. - Login usando credenciales de usuario. - Eliminar Cuenta

Funciones de usuario Profesor

- Poder mostrar su CV - Actualizar perfil. - Publicar su perfil - Publicar un precio estándar por hora - Recibir solicitudes de alumnos - Recibir pago por la clase dada. - Recibir mensajes de alumnos - Calificación Total - Referencias - Estado del profesor: En Línea / Ausente / Ocupado / Desconectado - Funciones Premium: - Encabezar en la búsqueda de pregunta del alumno

Funciones de usuario Estudiante

- Filtrar profesores por materia, nivel de estudio, precio, disponibilidad y universidad. - Realizar el pago para el profesor seleccionado. - Comunicarse con el profesor contratado mediante la aplicación. - Publicar anuncios que requieran profesor, en caso de no encontrar profesores para cierta materia. - Calificar al profesor al momento de la realización de la consulta. - Funciones Premium: - Poder formar grupos con otros estudiantes (premium o no) y disminuir el precio de costo al contratar un profesor.

H.	Hitos del proyecto

| Hito o evento significativo | Fecha Programada |
| --- | --- |
| Hito 1: Requisitos y diseños iniciales | 10/10/2022 |
| Hito 2: Desarrollo de módulos de login, registro y perfil de usuario. | 31/10/2022 |
| Hito 3: Desarrollo de los módulos de página principal y mensajería y finalización del proyecto. | 21/11/2022 |

I.	Presupuesto del Proyecto

| Gastos Fijos | Electricidad | S/ 450 mensual |
| --- | --- | --- |
|  | Agua | S/ 400 mensual |
|  | Internet | S/ 200 mensual |
|  | Infraestructura | S/ 1,200 mensual |
| Gastos Variables | Licencias de Software | S/ 150 mensual |
|  | Mantenimiento de PC’s | S/ 400 mensual |
|  | Compra de periféricos | S/ 700 pago único |
| Total |  | S/ 3,500 mensual |

J.	Autoridad del Proyecto

- Gerente del proyecto

Kevin Anjelo Condezo Vargas (Jefe de Proyecto)

- Comité de Seguimiento (Dirección)

- Gerente de Satisfacción al Cliente

- Gerente de Desarrollo de Software

K.	Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades

1. Jefe del Proyecto:
 Kevin Anjelo Condezo Vargas

2. Desarrolladores Frontend:

Mejia Caicedo, Carlos Antonio
 Tarrillo Soto, Gibran Leoncio
 Colunche Vidarte, Miguel Andres

3. Desarrolladores Backend:

Perez Santiago, Albert Williams

Anton Guerrero, Edwin Martin

4. Analista de base de datos:

Magallanes Aguaro Jeff Oneil

L.	Firmas

| Nombre/Función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Condezo Vargas Kevin Anjelo/ Gerente del proyecto |  | 12 de Septiembre de 2022 |
| Mejía Caicedo Carlos Antonio / Desarrollador Fronte |  | 12 de Septiembre de 2022 |
| Anton Guerrero Edwin Martin / Desarrollador Backend |  | 12 de Septiembre de 2022 |
| Tarrillo Soto Gibran Leoncio / Desarrollador Fronte |  | 12 de Septiembre de 2022 |
| Magallanes Aguero Jeff Oneil / Analista Base de datos |  | 12 de Septiembre de 2022 |
| Perez Santiago, Albert Williams / Desarrollador Backend |  | 12 de Septiembre de 2022 |
| Colunche Vidarte, Miguel Andres / Desarrollador Fronted |  | 12 de Septiembre de 2022 |